Российская Федерация

Свердловская область

# Глава муниципального образования

« Восточное сельское поселение»

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от 24.08.2012г                              №  141

#### п.Восточный

О внесении изменений в постановление главы МО «Восточное сельское поселение» № 152 от 25.10.2011 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2012-2014 года

В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг, снижения затрат на их производство и повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, руководствуясь при этом постановлением правительства Свердловской области № 1323-ПП от 21.12.2007 года «О разработке проектов областных государственных целевых программ в 2008 году и организации сбора информации о ходе реализации областных государственных целевых программ», Постановлением главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 03.08.2012 г. № 125 «О внесении изменений в постановления главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 15.12.2008 года № 29 «Об утверждении положения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального поселение «Восточное сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в паспорт программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» на период 2012-2014  годы» (прилагается).

- Внести изменение в перечень мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» на период 2012-2014  годы» (прилагается).

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Восточное сельское поселение»                                        А.Н.Марущак

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» на период 2012 – 2014г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2007г. №1323-ПП «О разработке проектов областных государственных целевых программ в 2008 году и организации сбора информации о ходе реализации областных государственных целевых программ» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» |
| Разработчик программы | 1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Восточное сельское поселение» |
| Источники финансирования программы | 1. Средства областного и муниципального бюджетов 2. Средства предприятий ЖКХ |
| Характеристика основных проблем | 1. Высокий процент износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; 2. Значительные потери энергоресурсов при их передачи по сетям водо- и теплоснабжения; 3. Низкие темпы перевода угольных котельных на природный газ; 4. Неудовлетворительное финансовое положение предприятий ЖКХ |
| Цель и задачи программы | Повышение технической и экономической эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества услуг с одновременным снижением затрат на производство и предоставления их потребителям |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа осуществляется в период 2012-2014 г.г. |
| Объемы финансирования | Суммарный объем затрат на выполнение мероприятий Программы составляет 2012 г.- 0,00 рублей; 2013 г.- 66000,00 рублей; 2014 г.- 78000,00 рублей. |

Мероприятия муниципальной целевой программы

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение»

на период 2012-2014  годы»

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Сроки выполне ния | Готовность проектно сметной документации | Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, всего,тыс.руб. | Планируемая сумма затрат на реализацию мероприятий по годам и источникам, тыс. руб. | Результат от выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | В том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства предприя тий | местный бюджет | областной бюджет |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство локальных очистных сооружений в поселке Восточный | Тыс. Куб.м. В сутки | 0,2 | 2013г. | отсутствует |  | 22000 | - | - | 22000 | Повышение качества предоставляемых услуг, решение экологической проблемы территории. |
| 2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Угольной котельной в п. Восточный по улице Комарова -55 ( установка котла «Луга БМ» | МВт | 1 | 2014 | отсутствует |  | 600 | - | - | 600 | Повышение надёжности работы теплоисточника, снижение выбрасов вредных веществ в атмосферу |
| 2.2. | Угольной котельной п. Восточный по улице Комарова 15 (с установкой котла на смешанном топливе). | МВт | 1 | 2014 | отсутствует |  | 350 | - | - | 350 | Повышение надёжности работы теплоисточника. |
| 3. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация ветхих тепловых сетей в п. Восточном по ул. Комарова | км | 0,25 | 2014г. | отсутствует |  | 600 |  |  | 600 | Повышение надёжности работы теплоисточника. |
| 3.1.1. | Замена теплоизоляции в п. Восточный по ул. Октябрьская и частичная замена труб. | км. | 0,93 | 2014 | отсутствует |  | 100 | - | - | 100 | Снижение затрат при транспортировке тепла к потребителям. |
| 3.2. | Системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Промывка скважины в с. Никольское по ул. Советская 55 а | м | 79,8 | 2014 | отсутствует |  | 78 |  | 78 | - | Улучшение качества питьевой воды, снижение затрат на водоподготовку в котельной. |
| 3.2.2. | Прокачка водозаборной скважины № 5808 в п.Восточный | м | 69,5 | 2013г | отсутствует |  | 66 | - | 66 |  | Улучшение качества питьевой воды, снижение затрат на водоподготовку в котельной. |
|  | Итого: 2013 год 2014 год |  |  |  |  |  | 22066 1728 |  | 66 78 | 22000 1650 |  |