# Глава муниципального образования

# «Восточное сельское поселение»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от 24.08.2012г                                    №  142

#### п.Восточный

О внесении изменений в постановление главы МО «Восточное сельское поселение» № 154 от 25.10.2011 года «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение»

на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 15.12.2008 г. № 29 «Об утверждении положения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение», руководствуясь статьёй 26 Устава муниципального образования «Восточное сельское поселение»,  в совершенствование системы благоустройства муниципального образования «Восточное сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в перечень мероприятий программы  «Комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2012-2014 годы» для финансирования из бюджета муниципального образования «Восточное сельское поселение»

(приложение №1)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» Патрушева В.Н.

Глава МО

«Восточное сельское поселение»                                           А.Н. Марущак

1. Перечень мероприятий программы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2012-2014 годы»

для финансирования из бюджета муниципального образования «Восточное сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | срок выполнения программы | Ответственные за выполнение программы | Источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Дорожное хозяйство |
| Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства и дорожного фонда |
| 1.1 | Ремонт моста в д. Кашино. | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение», организации, юридические и физические лица по муниципальному контракту | Местный бюджет | 400,0 |  | 400,00 |  |  |
| 1.2 | Ремонт моста в с. Никольское, ул.Советская | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 200,0 | 84,4 | 115,6 |  |  |
| 1.3 | Ямочный ремонт дороги д.Кашино (260 м). | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 6,1 | 6,1 |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт дороги с.Никольское, пер.Новый (280 м) | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 460,0 | 460,0 |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт дороги с.Никольское, пер.Восточный (280м) | 2013 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 405,0 |  | 405,0 |  |  |
| 1.6. | Ремонт дороги п.Восточный ул.Полевая (1070 м) | 2013 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт дороги п.Восточный, ул.Южная (250) | 2013 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 407,0 |  | 407,0 |  |  |
| 1.8 | Ремонт дороги от трассы до п.Ключики (3 км.) | 2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет Областной бюджет | 4400,0 |  |  | 1145,0 3255,0 |  |
| 1.9 | Ремонт дороги с.Никольское пер.Первомайский (300 м.) | 2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 440,0 |  |  | 440,0 |  |
| 1.10 | Содержание дорог местного значения в зимний период (огребка дорог), и окашивание дорог в летний период. | 2012-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 1099,4 | 269,4 | 410,0 | 420,0 |  |
| 1.11 | Устройство проезда над водопропускной трубой с.Никольское | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 99,7 | 99,7 |  |  |  |
| 1.12 | Устройство дорожных знаков п.Восточный | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 99,7 | 99,7 |  |  |  |
| 1.13 | Экспертиза сметной документации по ремонту дворовой территории многоквартирных домов №59,61,63 по ул. Комарова п.Восточный | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 1.14 | Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Полевая п.Восточный | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 4,2 | 4,2 |  |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Полевая п.Восточный) | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | 920,0409, 7950600,022,225 920, 0409, 8030209, 022,225 | 482,2 500,0 | 482,2 500,00 |  |  |  |
| 1.17. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 59,61,63 по улице Комарова и проездов к многоквартирным домам № 59,61,63 по улице Комарова в п.Восточный) | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | 920,0409, 7950600,022,225 920, 0409, 8030209, 022,225 | 103,3 400,0 | 103,3 400,00 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | Местный бюджет Областной бюджет | 5352,6 4155,0 | 1610,0 900,0 | 1737,6 | 2005,0 3255,0 |  |
| 2. Уличное освещение |  |  |  |
| 2.1 | Оплата уличного освещения | 2012-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 765,0 | 205,0 | 270,0 | 290,0 |  |
| 2.2 | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах МО «Восточное сельское поселение» | 2013-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение», Руководители ТСП | Местный бюджет | 40,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3 | Приобретение провода, кабеля-каната, розетки, выключатели, коробка распределения, саморезы, для уличного освещения | 2012-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 29,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.4 | Приобретение светильников, для уличного освещения | 2013-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 40,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.5 | Энергетическое обследования объектов инженерной инфраструктуры. | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
| 2.6 | Монтаж ЛЭП-0,4 кВТ | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 37,3 | 37,3 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 956,3 | 296,3 | 320,0 | 340,0 |  |
| 4. Благоустройство населенных пунктов |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство источников нецентрализованного водоснабжения, в том числе: *п.Ключики – 1 колодца *д.Аксариха – 2 колодец *с.Никольское -1 колодец | 2012-2013 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 313,9 | 45,0 128,9 | 70,0 | 70,0 |  |
| 4.2 | Изготовление площадок под мусорные баки ТБО: п.Восточный 9 мая (1 шт.) п.Восточный ул.Комарова (2 шт.) | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 87,1 | 15,0 72,1 |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2012 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| 4.4 | Организация и проведение весенних и осенних субботников в населенных пунктах МО «Восточное сельское поселение» | 2012-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 65,0 |  | 30,0 | 35,0 |  |
| 4.5 | Оборудование детских площадок в населенных пунктах МО «Восточное сельское поселение», в том числе: *п.Восточный *с. Никольское | 2013-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 330,0 |  | 155,0 155,0 | 175,0 175,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 856,00 | 321,0 | 255,0 | 280,0 |  |
| 5. Содержание мест захоронения |  |  |  |
| 5.1 | Установка изгороди на территориях кладбищ с.Никольское МО «Восточное сельское поселение» | 2012-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 299,7 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.2 | Обработка кладбища от клещей. | 2012-2014 | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 86,39 | 18,39 | 33,0 | 35,0 |  |
| 5.3 | Кадастровые работы по земельным участкам (оформление документов на кладбище с.Никольское, д.Кашино) | 2012 г. | Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение» | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 406,09 | 138,09 | 133,0 | 135,0 |  |
|  | Итого по благоустройству |  |  | Местный бюджет Областной бюджет | 7570,99 4155,00 | 2365,39 900,0 | 2445,6 | 2760 3255 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 11725,99 | 3265,39 | 2445,6 | 6015,0 |  |