ГЛАВА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2023                                                                                                              № 76

п. Восточный

Об итогах отопительного сезона 2022/2023 года и  подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения

на территории Восточного сельского поселения к работе

в осенне-зимний период 2023/2024 года

В целях анализа результатов прохождения отопительного периода 2022/2023 года и организации подготовки муниципального жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения на территории Восточного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года,  руководствуясь  ст. 26 Устава Восточного сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2022/2023 года в Восточном сельском поселении (прилагается).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения на территории Восточного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года (прилагается).

3.Рекомендовать МУП «Восточное коммунальное хозяйство»                       (А.В. Анохин):

3.1.До 22.05.2023 года подвести итоги отопительного сезона 2022/2023 года и разработать план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года             с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2022/2023 года.

3.2. Обеспечить:

1)Создание на начало отопительного сезона запасов основного                              и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.07.2021 № 302                 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Восточное коммунальное хозяйство» на котельные п. Восточный, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения;

2)Создание необходимого запаса материально-технических ресурсов                   для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3)Своевременную оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов;

4)Своевременное представление сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, находящихся в хозяйственном ведении,                      к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года по установленным формам                  в администрацию Восточного сельского поселения.

3.3.До 22.05.2023 предоставить в администрацию Восточного сельского поселения планы-графики прекращения предоставления коммунальных услуг               в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда                    к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года.

3.4.До 15.09.2023 года организовать в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучение и прохождение проверки знаний персонала ответственного за электрохозяйство, исправное состояние                             и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

3.5.До 15.09.2023 года завершить подготовку к эксплуатации                                    в осенне-зимний период 2023/2024 года объектов и сетей коммунальной инфраструктуры.

4.Рекомендовать управляющей компании ООО «Обслуживающая районная компания» (Темирбаева С.Т.):

4.1.До 22.05.2023 года подвести итоги отопительного сезона 2022/2023 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2022/2023.

4.2.До 23.05.2023 предоставить в администрацию Восточного сельского поселения планы-графики по подготовке многоквартирных домов находящихся      в управлении к эксплуатации в отопительный период 2023/2024.

4.3.Обеспечить своевременное представление сведений о подготовке жилого фонда, находящегося в управлении, к зиме по установленным формам, в том числе о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, планов-графиков подготовки жилищного фонда                                     и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ        по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов    об исполнении планов-графиков в администрацию Восточного сельского поселения.

5.Ведущему специалисту по градостроительной деятельности                           и земельным отношениям администрации Восточного сельского поселения (Степаненко И.В.):

5.1.Организовать мониторинг хода подготовки к отопительному периоду 2023/2024 года жилищно-коммунального хозяйства Восточного сельского поселения.

5.2.В период с 1 июля по 15 сентября 2023 года обеспечить                                   предоставление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда, а также о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к отопительному периоду 2023/2024 года.

5.3.Предоставлять в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области ко 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2023 года информацию по подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2023/2024 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима).

6.Финансирование мероприятий производить в пределах выделенных бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов.

7.Заместителю главы администрации Восточного  сельского поселения Бродовикову Андрею Юрьевичу осуществить в установленном порядке проверку готовности к предстоящему отопительному сезону жилищного фонда, котельных к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю              за собой.

Глава

Восточного сельского поселения                                                         Н.С. Журский

Утверждена

постановлением главы

Восточного сельского поселения

от 22.05.2023 №76

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2022/2023 года

Восточного сельского поселения

Отопительный сезон на территории муниципального образования начался 15 сентября 2022 г. в соответствии  с постановлением главы Восточного сельского поселения от 01.09.2022 № 122 «О начале отопительного периода 2022-2023 годов на территории Восточного сельского поселения.

Отопительный период 2022-2023 годов прошел без аварий и сбоев по различным причинам. Жалоб со стороны потребителей жилищно-коммунальных услуг на несоответствие температурного режима требованиям действующему законодательству не поступало.

Работа администрации Восточного сельского поселения и руководства МУП «Восточное коммунальное хозяйство» проводилась в рабочем порядке, организовывались дежурства в выходные и праздничные дни.

На начало отопительного сезона в сентябре месяце было 950,0 тонн угля, что соответствовало 183-дневному запасу.

Создан резерв материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ.

Закончился отопительный период в соответствии  с постановлением главы Восточного сельского поселения от 28.04.2023 № 64 «Об окончании отопительного сезона  2022-2023 годов»  15 мая 2023 года.

Остаток угля на котельных на день окончания отопительного сезона составил 0,0 тн. Задолженность поставщика коммунальных услуг по состоянию на конец отопительного сезона за ТЭР – 5207,6 тыс. руб. (электроэнергия – 387,3 тыс. руб.; уголь – 4820,3 тыс. руб.). Кроме кредиторской задолженности поставщикам ТЭР, администрацией Восточного сельского поселения предоставлена муниципальная гарантия МУП «Восточное коммунальное хозяйство» без права регресса на сумму 2100 тыс. рублей.

Утвержден

постановлением главы

Восточного сельского поселения

от 22.05.2023 № 76

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения Восточного сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Сумма средств в МБ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть итоги отопительного сезона 2022/2023 года, подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в осенне–зимний период 2023/2024 года с учётом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 22.05.2023 | Бродовиков А.Ю. Темирбаева С.Т. Анохин А.В. | Без финансирования |
| 2. | Составить графики поставок топлива на котельную и обеспечить их выполнение | до 01.09.2023 | Анохин А.В. | Без финансирования |
| 3. | Организовать подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования котельной | до 15.09.2023 | Анохин А.В. . | Без финансирования |
| 4. | Проверить готовность муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/2024 года с оформлением паспортов готовности. | с 01.07 по 15.09.2023 | Бродовиков А.Ю. | Без финансирования |
| 5. | По результатам комиссионного осмотра готовности жилищного фонда в разрезе МКД, находящихся в управлении ООО «Обслуживающая районная компания», к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/2024 года, оформить паспорта готовности. | с 01.07 по 15.09.2023 | Бродовиков А.Ю. | Без финансирования |
| 6. | Проверить готовность муниципальных котельных, тепловых и водопроводных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/2024 годов с оформлением паспортов готовности. | до 01.09.2023 | Бродовиков А.Ю. | Без финансирования |
| 7. | Подготовка жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период: |  |  |  |
| 7.1 | Котельные: |  |  |  |
|  | - чистка котлов, зольников и дымовых труб котельных № 1 и № 2; | до 15.06.2023 | Анохин А.В. | 2,0 |
|  | - ревизия и ремонт электрооборудования, опрессовка трассы, текущий ремонт котельной (чистка котлов и дымоходов котельных № 1, 2, мойка и побелка производственных помещений котельных № 1, 2) | до 01.07.2023 | Анохин А.В. | 20,0 |
|  | - промывка сети подпитки котельной № 1 и № 2 | до 15.06.2023 | Анохин А.В. | 5,0 |
| 7.2 | Тепловые сети |  |  |  |
|  | - замена участка теплотрассы, ул. Октябрьская (25 м); | до 01.09.2023 | Анохин А.В. | 15,0 |
| 7.3 | Сети ХВС |  |  |  |
|  | - произвести врезку в колодцах с установкой запорной арматуры в систему водоснабжения п. Восточный, ул. Октябрьская 13, ул. Комарова 65, ул. Полевая 1 для промывки системы водоснабжения п. Восточный | до 01.06.2023 | Анохин А.В. | 15,0 |
|  | - ревизия системы водоснабжения п. Восточный, с. Никольское | до 01.07.2023 | Анохин А.В. | 5,0 |
|  | - чистка емкостей водонапорных башен п. Восточный, с. Никольское. Врезка запорной арматуры в бак водонапорной башни п. Восточный (для слива осадка в емкости) | до 01.07.2023 | Анохин А.В. | 8,0 |
|  | - капитальный ремонт наружного водопровода 375 м. с. Никольское | до 01.09.2023 | Бродовиков А.Ю. | 616,8 |
| 7.4 | Водонапорные башни |  |  |  |
|  | - ревизия и ремонт электрооборудования водонапорных башен п. Восточный, с. Никольское | до 15.06.2023 | Анохин А.В. | 7,0 |
|  | - утепление запорной арматуры для слива водонапорных башен п. Восточный, с. Никольское | до 01.08.2023 | Анохин А.В. | 7,0 |
|  | - окашивание 1 зоны санитарной охраны скважин п. Восточный, с. Никольское | до 15.06.2023 | Анохин А.В. | 2,5 |
| 7.5 | Ремонт жилищного фонда |  |  |  |
|  | - ремонт муниципального жилого фонда; | июнь-сентябрь 2023 | Бродовиков А.Ю. | 135,6 |
|  | - ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления: ревизия запорной арматуры, проведение опрессовки систем отопления сжатым воздухом от 5,5 до 6,2 | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 120,0 |
|  | - приведение в соответствие входных групп подъездов и чердачных помещений | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 150,0 |
|  | - утепление и прочистка вентиляционных каналов | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 70,0 |
|  | - утепление оконных заполнений подъездов и чердачных помещений | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 70,0 |
|  | - проверка исправности слуховых окон | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 70,0 |
|  | - разъяснение собственникам и нанимателям жилых помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.) | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 100,0 |
|  | -замена меж тамбурной входной группы 3-х подъездов МКД ул. Комарова д. 64 | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т. | 300,0 |
|  | - частичный ремонт кровли МКД по адресам ул. 9 Мая 3, 9 | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 700,0 |
|  | - частичный ремонт отмостки МКД по адресам ул. 9 Мая 3, 5, 7, 9 | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 400,0 |
|  | частичный ремонт подушки оконного заполнения МКД по адресам ул. 9 Мая 3, 5 | до 01.09.2023 | Темирбаева С.Т | 300,0 |
| 8. | Сформировать необходимый запас основного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры. | до 05.09.2023 | Анохин А.В. | Электронный аукцион |