##### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

##### СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от  15.05.2017 г.                                     № 51

п. Восточный

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и  подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

В целях эффективной организации подготовки муниципального жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов,  руководствуясь  ст. 26 Устава муниципального образования «Восточное сельское поселение», п о с т а н о в л я ю:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2016/2017 годов в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение» (Приложение 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов (Приложение  2).

3. Рекомендовать МУП «Восточное коммунальное хозяйство» (Патрушев В.Н.):

3.1. Подвести итоги отопительного сезона 2016/2017 года и разработать план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2016/2017 года;

3.2. Обеспечить:

3.2.1. Создание на котельных п. Восточный, осуществляющих теплоснабжение  жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного  сезона стодневного запаса основного котельного топлива;

3.2.2. Создание необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.2.3. Своевременную оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов;

3.2.4.  Своевременное представление сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, находящихся в хозяйственном ведении, к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года по установленным формам в администрацию муниципального образования «Восточное сельское поселение»;

3.3. Организовать подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования котельной;

3.4. До 15 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года объектов и сетей коммунальной инфраструктуры.

4. Рекомендовать ТСЖ «Восточный» (Шерипова Л.В.):

4.1. Подвести итоги отопительного сезона 2016/2017 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2016/2017 года;

4.2. Обеспечить своевременное представление сведений о подготовке жилого фонда, находящихся в управлении, к зиме по установленным формам, в том числе о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков в администрацию муниципального образования «Восточное сельское поселение»;

5. Создать постоянно действующую комиссию по приемке жилого фонда и котельных п. Восточный к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (Приложение 3).

6. Финансирование мероприятий производить в пределах выделенных бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов.

7. Заместителю главы администрации муниципального образования «Восточное  сельское поселение» Н.С. Журскому осуществить в установленном порядке проверку готовности к предстоящему отопительному сезону жилищного фонда, котельных к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.

Глава муниципального образования

«Восточное сельское поселение»                                                       А.Н. Марущак

Приложение 1

к постановлению главы муниципального

образования «Восточное сельское поселение»

от 15.05.2017  № 51

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2016/2017 года муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Отопительный сезон на территории муниципального образования начался 13 сентября 2017 г. в соответствии  с постановлением Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 29.08.2016 № 133 «О начале отопительного периода 2016-2017 годов в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение».

Отопительный период 2016-2017 годов прошел без аварий и сбоев по различным причинам. Жалоб со стороны потребителей жилищно-коммунальных услуг на несоответствие температурного режима требованиям действующему законодательству не поступало.

Работа администрации МО «Восточное сельское поселение» и руководства МУП «Восточное коммунальное хозяйство» проводилась в рабочем порядке, организовывались дежурства в выходные и праздничные дни.

На начало отопительного сезона в сентябре месяце было завезено 250 тонн угля, что соответствовало 50-дневному запасу. Большее количества КПТ хранить на площадке не представляется возможным. Подвоз необходимого количества КПТ поставщиками осуществлялся по заявке теплоснабжающей организации в указанные сроки и в необходимом количестве в течении всего отопительного периода. Сбоев с поставками КПТ не было.

Создан резерв материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ.

Закончился отопительный период в соответствии  с постановлением Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 20.04.2017г.      № 43 «Об окончании отопительного сезона  2016-2017 годов»  12 мая 2016 года.

Остаток угля и дров на котельных на день окончания отопительного сезона составил 0 тн. (куб.м.). Задолженность поставщика коммунальных услуг по состоянию на конец отопительного сезона за ТЭР – 841,410 тыс. руб. (электроэнергия – 0 тыс. руб.; уголь-841,410 тыс. руб.). Кроме кредиторской задолженности поставщикам ТЭР, администрацией МО "Восточное сельское поселение" предоставлена муниципальная гарантия МУП "Восточное коммунальное хозяйство" с правом регресса на сумму 3,2 млн. рублей.

Приложение  2

к постановлению главы муниципального

образования «Восточное сельское поселение»

от 15.05.2017  № 51

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Сумма средств в МБ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть итоги отопительного сезона 2016/2017 годов, подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в осенне–зимний период 2017/2018 годов с учётом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2017 г. | Журский Н.С. Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 2. | Составить графики поставок топлива на котельную и обеспечить их выполнение | до 01.06.2017 г. | Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 3. | Организовать подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования котельной | до 15.09.2017 г. | Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 4. | Проверить готовность муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 годов с оформлением паспортов готовности. | с 01.08 по 01.09.2017 г. | Журский Н.С. | Без финансирования |
| 5. | По результатам комиссионного осмотра готовности жилищного фонда в разрезе МКД, находящихся в управлении ТСЖ, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 годов, оформить паспорта готовности. | с 01.08 по 01.09.2017 г. | Шерипова Л.В. | Без финансирования |
| 6. | Проверить готовность муниципальных котельных, тепловых и водопроводных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 годов с оформлением паспортов готовности. | до 01.09.2017 г. | Журский Н.С. | Без финансирования |
| 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 | Подготовка жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период: Котельная - провести ревизию и ремонт электрооборудования, опрессовку трассы, текущий ремонт котельной (Чистку котлов и дымоходов котельных №1,2; мойку и побелку производственных помещений котельных №1,2); Теплотрасса - восстановление и частичная замена износившейся теплоизоляции теплотрассы п. Восточный, ул. Школьная, 250 м.; - замена ветхих тепловых сетей в п. Восточный, ул. 9-е Мая, 100 м. - Провести ревизию и ремонт запорной арматуры на зданиях: школа, учебные мастерские, начальная школа, спортзал, МКД . Холодное водоснабжение: - чистка емкости водонапорной башни в п. Восточный, с. Никольское; - ревизия и ремонт разводных колодцев водопровода с. Никольское в количестве 5 шт.; - ревизия глубинных насосов на скважинах с. Никольское, п. Восточный; - приобретение резервных глубинных насосов ЭЦВ 6-10-80. Ремонт жилищного фонда -Косметический ремонт подъездов МКД; - Ремонт крыльца подъездов №1, №2 МКД ул. Комарова, д. 58; - Проведение гидравлической промывки внутридомовых систем отопления МКД с составлением актов выполненных работ; - восстановление и частичная замена износившейся теплоизоляции систем теплоснабжения МКД, входящих в состав общего имущества. | июнь, август июнь-июль июнь-июль июль - август июнь-июль июнь август август май-июль июнь до 15.07.2017 г. До 01.08.2017 г. | Патрушев В.Н. . Патрушев В.Н . Патрушев В.Н. Патрушев В.Н. Патрушев В.Н. Патрушев В.Н. Патрушев В.Н. Патрушев В.Н. Шерипова Л.В. Шерипова Л.В. Шерипова Л.В. Шерипова Л.В. | 40,0 40,0 300,0 15,0 10,0 20,0 Без финансирования 40,0 30,0 30,0 15,0 20,0 |
| 8. | Сформировать необходимый запас основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры. | до 15.09.2017 г. | Патрушев В.Н. | Без финансирования |

Приложение  3

к постановлению главы муниципального

образования «Восточное сельское поселение»

от 15.05.2017  № 51

СОСТАВ

комиссии по приемке жилого фонда и котельных к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года  на территории МО

«Восточное сельское поселение»

Председатель комиссии:

Журский Николай Сергеевич, заместитель Главы администрации муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Члены комиссии:

1. Ильин Валерий Ильич, ведущий специалист администрации муниципального образования «Восточное сельское поселение»;

2. Патрушев Виктор Николаевич, директор МУП «Восточное коммунальное хозяйство»;

3.  Черноусов Владимир Григорьевич, государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);

4. Елизаров Сергей Владимирович, энергетик МУП «Восточное коммунальное хозяйство»;

5. Журский Владимир Николаевич, инженер-механик МУП «Восточное коммунальное хозяйство».