##### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

##### СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от  21.05.2015 г.                                     № 59

п. Восточный

Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и  подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года

В целях эффективной организации подготовки муниципального жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов,  руководствуясь  ст. 26 Устава муниципального образования «Восточное сельское поселение», п о с т а н о в л я ю:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2014/2015 годов в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение» (Приложение 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов (Приложение  2).

3. Рекомендовать МУП «Восточное коммунальное хозяйство» (Патрушев В.Н.):

3.1. Разработать сетевой график работ по подготовке котельных                     п. Восточный и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов с указанием  конкретных мероприятий и сроков, а также обеспечить их неукоснительное выполнение;

3.2. Обеспечить создание:

3.2.1. На котельных п. Восточный, осуществляющих теплоснабжение  жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного  сезона стодневного запаса основного котельного топлива;

3.2.2. Необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.3. Организовать подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования котельной;

3.4. Обеспечить своевременное представление информации по выполнению мероприятий  планов и ходу подготовки к предстоящему отопительному сезону в администрацию муниципального образования «Восточное сельское поселение».

4. Создать постоянно действующую комиссию по приемке жилого фонда и котельных п. Восточный к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов (Приложение 3).

5. Финансирование мероприятий производить в пределах выделенных бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов.

6. Заместителю главы администрации муниципального образования «Восточное  сельское поселение» Н.С. Журскому осуществить в установленном порядке проверку готовности к предстоящему отопительному сезону жилищного фонда, котельных к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов.

Глава муниципального образования

«Восточное сельское поселение»                                                       А.Н. Марущак

Приложение 1

к постановлению главы муниципального

образования «Восточное сельское поселение»

от 21.05.2015  № 59

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2014/2015 года муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Отопительный сезон на территории муниципального образования начался 16 сентября 2014 г. в соответствии  с постановлением Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 02.09.2014 № 112 «О начале отопительного сезона 2014-2015 годов в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение».

Отопительный сезон 2014-2015 годов прошел без аварий и сбоев по различным причинам. Жалоб со стороны потребителей жилищно-коммунальных услуг на несоответствие температурного режима требованиям действующему законодательству не поступало.

Работа администрации МО «Восточное сельское поселение» и руководства МУП «Восточное коммунальное хозяйство» проводилась в рабочем порядке, организовывались дежурства в выходные и праздничные дни.

На начало отопительного сезона в сентябре месяце было завезено 247,9 тонн угля, что соответствовало 50-дневному запасу. Большее количества КПТ хранить на площадке не представляется возможным. Подвоз необходимого количества КПТ поставщиками осуществлялся по заявке теплоснабжающей организации в указанные сроки и в необходимом количестве в течении всего отопительного периода. Сбоев с поставками КПТ не было.

Создан резерв материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ.

Закончился отопительный сезон в соответствии  с постановлением Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 28.04.2015г.      № 41 «Об окончании отопительного сезона  2014-2015 годов»  10 мая 2015 г.

Остаток угля и дров на котельных на день окончания отопительного сезона составил 0 тн. Задолженность поставщика коммунальных услуг по состоянию на конец отопительного сезона за ТЭР – 1466,0 тыс. руб. (электроэнергия – 519,860 тыс. руб.; уголь-946,140 тыс. руб.). Кроме кредиторской задолженности поставщикам ТЭР, администрацией МО "Восточное сельское поселение" предоставлена муниципальная гарантия МУП "Восточное коммунальное хозяйство" с правом регресса на сумму 2 млн. рублей.

Приложение  2

к постановлению главы муниципального

образования «Восточное сельское поселение»

от 21.05.2015  № 59

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Сумма средств в МБ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть итоги отопительного сезона 2014/2015 годов, подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в осенне–зимний период 2015/2016 годов с учётом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2015 г. | Журский Н.С. Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 2. | Составить графики поставок топлива на котельную и обеспечить их выполнение | до 01.06.2015 г. | Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 3. | Организовать подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования котельной | до 15.09.2015 г | Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 4. | Проверить готовность муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015/2016 годов с оформлением паспортов готовности. | с 01.08 по 01.09.2015г | Журский Н.С. | Без финансирования |
| 5. | По результатам комиссионного осмотра готовности жилищного фонда в разрезе МКД, находящихся в управлении ТСЖ, к эксплуатации в осенне-зимний период 2015/2016 годов оформить паспорта готовности. | с 01.08 по 01.09.2015г | Черемных Т.В. | Без финансирования |
| 6. | Проверить готовность муниципальных котельных, тепловых и водопроводных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2015/2016 годов с оформлением паспортов готовности. | до 01.09.2015г. | Журский Н.С. | Без финансирования |
| 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 | Подготовка жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период: Котельная - провести ревизию и ремонт электрооборудования, опрессовку трассы, текущий ремонт котельной (Чистку котлов и дымоходов котельных №1,2; мойку и побелку производственных помещений котельных №1,2) - Провести ревизию и ремонт кровель зданий котельных №1,2, побелку фасадов зданий котельных. Теплотрасса - восстановление и частичная замена износившейся теплоизоляции теплотрассы; - ревизия и ремонт колодцев отопления; - замена ветхих тепловых сетей в п. Восточный. Холодное водоснабжение: - чистка емкости водонапорной башни в п. Восточный, с. Никольское; - ревизия и ремонт разводных колодцев водопровода с. Никольское в количестве 10 шт.; - ревизия глубинных насосов на скважинах с. Никольское, п. Восточный; - ремонт водопровода с.Никольское. - приобретение резервных глубинных насосов ЭЦВ 6-10-80. Ремонт жилищного фонда -Проведение ремонта муниципального жилищного фонда; - Замена оконных блоков в подъездах МКД; - Установка козырька над входом в подъезд; - Замена дверного блока (вход в подъезд); - Установка водосточных желобов; | июнь - август июль - август июнь-июль июнь-сентябрь июнь-июль июнь-июль июнь август июнь-август август июнь-сентябрь июнь июнь август сентябрь | Патрушев В.Н. . Патрушев В.Н. Патрушев В.Н Патрушев В.Н . Подрядная организация Патрушев В.Н. Патрушев В.Н. Патрушев В.Н. Подрядная организация Патрушев В.Н. Журский Н.С. Черемных Т.В. Черемных Т.В. Черемных Т.В. Черемных Т.В. | 20,0 5,0 90,0 70,0 411,0 5,0 95,0 Без финансирования 632,0 80,0 296,0 48,1 4,0 10,0 60,0 |
| 8. | Сформировать необходимый запас основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры. | до 15.09.2015 г. | Патрушев В.Н. | Без финансирования |

Приложение  3

к постановлению главы муниципального

образования «Восточное сельское поселение»

от 21.05.2015  № 59

СОСТАВ

комиссии по приемке жилого фонда и котельной к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года  на территории МО

«Восточное сельское поселение»

Состав комиссии по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2015/2016 г.г.

Председатель комиссии:

Журский Николай Сергеевич, заместитель Главы администрации муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Члены комиссии:

1. Ильин Валерий Ильич, специалист 1 категории администрации муниципального образования «Восточное сельское поселение»;

2. Патрушев Виктор Николаевич, директор МУП «Восточное коммунальное хозяйство»;

3.  Черноусов Владимир Григорьевич, государственный инспектор Каменскуральского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);

4. Елизаров Сергей Владимирович, энергетик МУП «Восточное коммунальное хозяйство»;

5. Юдин Роман Александрович, бригадир котельных МУП «Восточное коммунальное хозяйство».