ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2019                                                                                                             №  88

п. Восточный

Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и  подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

В целях анализа результатов прохождения отопительного периода 2018/2019 года и организации подготовки муниципального жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года,  руководствуясь  ст. 26 Устава муниципального образования «Восточное сельское поселение», п о с т а н о в л я ю:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2018/2019 года в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение» (Приложение 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года (Приложение  2).

3. Рекомендовать МУП «Восточное коммунальное хозяйство» (Патрушев В.Н.):

3.1. Подвести итоги отопительного сезона 2018/2019 года и разработать план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2018/2019 года;

3.2. Обеспечить:

3.2.1. Создание на котельных п. Восточный, осуществляющих теплоснабжение  жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного  сезона стодневного запаса основного котельного топлива;

3.2.2. Создание необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.2.3. Своевременную оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов;

3.2.4.  Своевременное представление сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, находящихся в хозяйственном ведении, к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года по установленным формам в администрацию муниципального образования «Восточное сельское поселение»;

3.3. Организовать подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования котельной;

3.4. До 15 сентября 2019 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года объектов и сетей коммунальной инфраструктуры.

4. Рекомендовать ТСЖ «Восточный»:

4.1. Подвести итоги отопительного сезона 2018/2019 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2018/2019 года;

4.2. Обеспечить своевременное представление сведений о подготовке жилого фонда, находящегося в управлении, к зиме по установленным формам, в том числе о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков в администрацию муниципального образования «Восточное сельское поселение»;

5. Финансирование мероприятий производить в пределах выделенных бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов.

6. Заместителю главы администрации муниципального образования «Восточное  сельское поселение» А.Ю. Бродовикову осуществить в установленном порядке проверку готовности к предстоящему отопительному сезону жилищного фонда, котельных к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года.

Глава муниципального образования

«Восточное сельское поселение»                                                            Н.С.Журский

Приложение 1

к постановлению главы муниципального

образования «Восточное сельское поселение»

от 21.05.2019  № 88

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2018/2019 года муниципального образования «Восточное сельское поселение»

Отопительный сезон на территории муниципального образования начался 10 сентября 2018 г. в соответствии  с постановлением Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 04.09.2018 № 85 «О начале отопительного периода 2018-2019 годов в муниципальном образовании «Восточное сельское поселение».

Отопительный период 2018-2019 годов прошел без аварий и сбоев по различным причинам. Жалоб со стороны потребителей жилищно-коммунальных услуг на несоответствие температурного режима требованиям действующему законодательству не поступало.

Работа администрации МО «Восточное сельское поселение» и руководства МУП «Восточное коммунальное хозяйство» проводилась в рабочем порядке, организовывались дежурства в выходные и праздничные дни.

На начало отопительного сезона в сентябре месяце было завезено 250 тонн угля, что соответствовало 41-дневному запасу (договорной объем 1000 тонн -165 дней). Большее количество КПТ хранить на площадке не представляется возможным. Подвоз необходимого количества КПТ поставщиками осуществлялся по заявке теплоснабжающей организации в указанные сроки и в необходимом количестве в течении всего отопительного периода. Сбоев с поставками КПТ не было.

Создан резерв материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ.

Закончился отопительный период в соответствии  с постановлением Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 22.04.2019г.      № 72 «Об окончании отопительного сезона  2018-2019 годов»  17 мая 2018 года.

Остаток угля на котельных на день окончания отопительного сезона составил 354 тн. дров 0 куб.м. Задолженность поставщика коммунальных услуг по состоянию на конец отопительного сезона за ТЭР – 3879,5 тыс. руб. (электроэнергия – 50,0  тыс. руб.; уголь - 3829,5 тыс. руб.). Кроме кредиторской задолженности поставщикам ТЭР, администрацией МО "Восточное сельское поселение" предоставлена муниципальная гарантия МУП "Восточное коммунальное хозяйство" с правом регресса на сумму 3,2 млн. рублей.

Приложение  2

к постановлению главы муниципального

образования «Восточное сельское

поселение»

от 21.05.2019  № 88

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и коммунального назначения муниципального образования «Восточное сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Сумма средств в МБ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть итоги отопительного сезона 2018/2019 года, подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в осенне–зимний период 2019/2020 года с учётом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2019 г. | Бродовиков А.Ю. Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 2. | Составить графики поставок топлива на котельную и обеспечить их выполнение | до 01.06.2019 г. | Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 3. | Организовать подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования котельной | до 15.09.2019 г. | Патрушев В.Н. | Без финансирования |
| 4. | Проверить готовность муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года с оформлением паспортов готовности. | с 01.07 по 01.09.2019 г. | Бродовиков А.Ю. | Без финансирования |
| 5. | По результатам комиссионного осмотра готовности жилищного фонда в разрезе МКД, находящихся в управлении ТСЖ, к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года, оформить паспорта готовности. | с 01.07 по 01.09.2019 г. | Плотникова О.М. | Без финансирования |
| 6. | Проверить готовность муниципальных котельных, тепловых и водопроводных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 годов с оформлением паспортов готовности. | до 01.09.2019 г. | Бродовиков А.Ю. | Без финансирования |
| 7. | Подготовка жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период: |  |  |  |
| 7.1 | Котельные: |  |  |  |
|  | - чистка котлов, зольников и дымовых труб котельных № 1 и № 2; | 15.06.2019 г. | Патрушев В.Н. | Без финансирования |
|  | - ревизия и ремонт электрооборудования, опрессовка трассы, текущий ремонт котельной (чистка котлов и дымоходов котельных № 1, 2, мойка и побелка производственных помещений котельных № 1, 2) | 01.07.2019 г. | Патрушев В.Н. | 40,0 |
|  | - устройство комнаты отдыха в котельной № 2. | 05.09.2019 г. | Патрушев В.Н. | 20,0 |
| 7.2 | Теплотрассы: |  |  |  |
|  | - восстановление и частичная замена износившейся теплоизоляции теплотрассы от котельной № 1 до ул. Комарова п. Восточный(170 м); | 01.09.2019 г. | Патрушев В.Н. | 150,0 |
|  | - восстановление и частичная замена износившейся теплоизоляции отвода теплотрассы на жилой дом, ул. 9 мая № 10 п. Восточный (10 м) | 01.09.2019 г. | Патрушев В.Н. | 13,0 |
|  | - замена затворной арматуры от главной магистрали на дом по ул. Комарова № 59, 61, 63, на Аксарихинскую СОШ, на МКД ул. Комарова № 53, на ул. Октябрьская п. Восточный; | 01.09.2019 г. | Патрушев В.Н. | 60,0 |
| 7.3 | Холодное водоснабжение: |  |  |  |
|  | - ревизия и ремонт электрооборудования водонапорных башен п. Восточный, с. Никольское | 15.06.2019 г. | Патрушев В.Н. | 5,0 |
|  | - чистка емкостей водонапорных башен п. Восточный, с. Никольское | 15.06.2019 г. | Патрушев В.Н. | 10,0 |
|  | - приобретение резервных глубинных насосов ЭЦВ 6-10-80 | 15.06.2019 г. | Патрушев В.Н. | 35,0 |
| 7.4 | Ремонт жилищного фонда |  |  |  |
|  | - ремонт муниципального жилого фонда; | 01.08.2019 г. | Журский Н.С. | 389,0 |
|  | - проведение гидравлической промывки внутридомовых систем отопления МКД с составлением актов выполненных работ; | июнь | ТСЖ «Восточный» | Без финансирования |
| 8. | Сформировать необходимый запас основного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры. | до 05.09.2019 г. | Патрушев В.Н. | Электронный аукцион |